УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 22»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Гагарина

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Березка» г. Кудымкара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | Плановые работы | | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)  \*\*\* | Срок исполнения работ | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Дата текущего контроля |
| Содержание работ\* | Вид\*\* работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | | | | | | |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | - установка доступных элементов информации об объекте  - оборудование наружной лестницы пандусом | ТР | ДП-В | По мере выделения финансовых средств | Заведующий  Заместитель заведующего АХР | 2020 |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | - установка тактильных средств и бордюров в соответствии с требованиями стандартов | ТР | ДП-В | По мере выделения финансовых средств | Заведующий  Заместитель заведующего АХР | 2020 |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | | | | | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | края дверного полотна и ручки двери окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | ТР | ДП-В | По мере выделения финансовых средств | Заведующий | 2020 |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов | ТР | ДП-В |  |  |  |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)** | | | | | | |
| 3.1 | Коридор, лестничные марши | - установка перил со второй стороны с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261  - покраска лестничных маршей и площадок в соответствии с Техническим Регламентом  - покраска зон «возможной опасности» контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки  - покраска контрастными красками поверхности полов на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы или приобретение тактильны х ковриков | ТР | ДП-В | По мере выделения финансовых средств | заведующий Заместитель заведующего АХР | 2020 |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Установка предупредительной информации о препятствии | ТР |  |  |  |  |
| **4** | **Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)** | | | | | | |
| 4.1 | организация помощи сопровождающего при обслуживании с перемещением по маршруту | При наличии бюджетных средств | ТР | ДП-В | По мере выделения финансовых средств | заведующий Заместитель заведующего АХР | 2020 |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Установка дублированных информирующих обозначений помещений в соответствии со стандартами | ТР |  |  |  |  |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | | | | | | |
| 5.1 | Туалетная комната | - установка опорных поручней к унитазам, раковинам | ТР | ДП-В | По мере выделения финансовых средств | заведующий | 2020 |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Установка информирующих обозначений помещений в соответствии со стандартами | ТР |  |  |  |  |
| **6** | **Система информации на объекте** | | | | | | |
| 6.1 | Визуальные средства |  | ТР | ДП-В | По мере выделения финансовых средств | заведующий | 2020 |
| 6.2 | Акустические средства | - |  | ДП-В | По мере выделения финансовых средств | заведующий | 2020 |
| 6.3 | Тактильные средства | - | ТР | ДП-В | По мере выделения финансовых средств | заведующий | 2020 |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Установка системы средств информации и сигнализации комплексной для всех категорий инвалидов | ТР |  |  |  |  |

***Примечание:***

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт

**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации

**Стр** - строительство

**КР** – капитальный ремонт

**Рек** – реконструкция

**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

**\*\*\*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**  - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или У-И)